Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Прикладные интеллектуальные системы»

Тема: «План проекта: Разработка ПО для автономного сканирования водоемов с помощью роботизированного катера Apache4»

Выполнили:

Студенты 3 курса

Группы ИИ-26

Петручик Д. А.

Турич Д.А.

Проверил:

Савчук Ю. Н.

Брест 2026

Цель работы: Разработать поэтапный план создания программного обеспечения для автономного сканирования водоёмов с использованием роботизированного катера Apache4, включающий анализ аппаратной части и бортовых систем, проектирование параметров навигации и алгоритмов обследования акватории, а также реализацию практических сценариев автономной работы катера в различных условиях.

Ход работы:

Процесс разработки программного обеспечения разделяется на три основных этапа:

- Анализ аппаратной платформы и технических характеристик роботизированного катера Apache4 (Лабораторная работа №2)

- Проектирование параметров автономной навигации, маршрутов движения и карт сканирования водоёма (Лабораторная работа №3)

- Реализация практических режимов автономного обследования, сбора данных и визуализации результатов сканирования (Лабораторная работа №4)

# ЭТАП 1 — АНАЛИЗ (Лабораторная работа №2)

## Название: Анализ аппаратной платформы и технических характеристик роботизированного катера Apache4

### Содержание:

- Изучение внешнего устройства и основных компонентов катера Apache4 (корпус, двигательная установка, винтовая группа, система рулевого управления, GPS-модуль, эхолот/сонар, IMU-датчики, модуль связи, аккумуляторный блок и бортовой контроллер);

- Определение устройств отображения и мониторинга информации, используемых в программном обеспечении оператора (телеметрия, координаты, глубина, скорость, заряд аккумулятора, карта маршрута);

- Определение устройств ввода данных и типов сенсоров, применяемых для автономного обследования водоёма (GPS, лидар/сонар, датчики глубины, акселерометр, гироскоп, компас);

- Нахождение интерфейсов и портов сопряжения с катером (USB, UART, Wi-Fi, радиомодуль, телеметрический канал, Ethernet при наличии);

- Изучение системы питания и способов зарядки (аккумуляторная батарея, зарядное устройство, контроль уровня заряда, безопасное подключение питания);

- Первоначальный запуск программного обеспечения управления Apache4 и подключение к бортовой системе;

- Проверка уровня заряда аккумулятора, состояния датчиков и канала связи перед началом автономного сканирования.

# ЭТАП 2 — ПРОЕКТИРОВАНИЕ (Лабораторная работа №3)

## Название: Проектирование параметров автономной навигации и карт маршрутов сканирования водоёма

### Содержание:

- Изучение базовых настроек роботизированного катера Apache4 (режимы ручного и автономного управления, язык интерфейса, скорость движения, частота опроса датчиков, интервалы записи данных);

- Настройка параметров визуализации интерфейса оператора (отображение карты водоёма, глубины, траектории движения, телеметрии и состояния сенсоров);

- Изучение и настройка параметров звуковых и визуальных уведомлений (оповещение о начале миссии, завершении маршрута, обнаружении препятствий, низком заряде аккумулятора, потере связи);

- Изучение меню управления маршрутами и списка существующих карт акватории;

- Создание новой карты маршрута сканирования водоёма с помощью модуля Mapping Tool (построение границ водоёма, фильтрация шумов эхолота, удаление ложных препятствий, установка запретных зон и безопасных границ движения);

- Расстановка ключевых точек маршрута на карте:

Base Point — стартовая/базовая точка;

Scan Point — точки измерения и сканирования;

Return Point — точка возврата;

Obstacle Zone — зоны препятствий и ограничений движения.

# ЭТАП 3 — РЕАЛИЗАЦИЯ (Лабораторная работа №4)

## Название: Реализация практических режимов автономной работы роботизированного катера Apache4

### Содержание:

- Освоение и выполнение автономного сканирования в режиме Survey Mode
(выбор точек маршрута, запуск миссии, приостановка движения, продолжение обследования, подтверждение завершения сбора данных);

- Работа в режиме Area Scan Mode
(автоматическое покрытие заданной области водоёма по сеточному или змейковому маршруту с записью глубины, координат и параметров среды);

- Работа в режиме Obstacle Avoidance Mode
(обнаружение препятствий на воде и автоматическая корректировка маршрута в реальном времени);

- Работа в режиме Return to Base Mode
(автоматический возврат катера в стартовую точку после завершения миссии, при низком заряде или потере связи);

- Работа в режиме Monitoring Mode
(патрульное движение по заданному маршруту с непрерывным сбором телеметрии и контролем состояния водоёма);

- Корректное завершение работы системы:

сохранение карты глубин и результатов сканирования;

завершение записи телеметрии;

возврат в базовую точку;

отключение двигательной установки и бортового питания.

Вывод: Проделав данную лабораторную работу, был разработан поэтапный план создания программного обеспечения для автономного сканирования водоёмов с помощью роботизированного катера Apache4, включающий анализ аппаратной платформы и бортовых систем, проектирование параметров автономной навигации и карт маршрутов обследования, а также реализацию практических сценариев автономной работы катера в различных режимах сканирования и мониторинга акватории.